###### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

เรื่อง    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี        ขนาดกว้าง  52.00  เมตร ยาว  52.00  เมตร  คิดเป็นจำนวนเนื้อที่  2,704  ตารางเมตร ตามแบบสมาคมสันนิบาต    แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.นาแขมกำหนด  วงเงินงบประมาณ  1,433,600  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน ( ในสัญญาเดียวกัน ) ในวงเงินไม้น้อยกว่า 716,800 บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน )

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ 20 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ซื้อแบบและรายการที่มิได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและมิได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น  จะถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมไม่ได้  และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และในวันที่  29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  (ชั้น 2)  จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  (ชั้น 2) จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ….

-2-

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500 บาท  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ระหว่างวันที่  15 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3721-8813 - 4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2558

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ลงวันที่ 15  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

...................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนตำบล"  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  คิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 2,704 ตารางเมตร  ตามแบบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.นาแขมกำหนด วงเงินงบประมาณ  1,433,600 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำ  และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปแบบรายละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)

1.5 บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและก่อสร้าง

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 716,800 บาท (ในสัญญาเดียวกัน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นข้าราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

/หลักฐาน...

-2-

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

3.1  สำเนาหนังสือการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  สำหรับบุคคลธรรมดาจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการ และจำนวนตัวอย่าง  (ถ้ามี)

4.  การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

/ผู้เสนอ…

-3-

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบล     นาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง       เลขที่  1/2558 "  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ระหว่างวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557    ถึงวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบล     นาแขม อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และในวันที่ 29 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  (ชั้น 2) จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเวลา 15.00 น.   ถึงเวลา 16.30 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองเอกสารสอบราคาโดยเด็ดขาด                     และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยถือนาฬิกาของสถานที่รับและเปิดซองสอบราคาเป็นเกณฑ์

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจะพิจารณาตัดสินด้วย     ราคารวม

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด   หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ    หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการ ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง

ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพฐานะ   หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/องค์การ...

-4-

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า     การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างใช้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.  การทำสัญญาจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน  ข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า      ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)   เงินสด

(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้าไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

(4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

(5)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน         10  ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา

(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

/ค่าจ้าง...

-5-

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังนี้

งวดที่  1  เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ..................-..................ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน......................-.......................ให้แล้วเสร็จภายใน......................-.....................วัน

งวดที่  2  เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ.................-...................ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

.....................-.........................ให้แล้วเสร็จภายใน....................-......................วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100  (หนึ่งร้อย) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

8.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.3   แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…..-…. เดือน….1…ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557

10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งขอนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

/ผู้เสนอ....

-6-

10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1  ...............ช่างก่อสร้าง...................

11.2  ................ช่างสำรวจ.....................................

12.  ในระหว่างในระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

|  | ### บันทึกข้อความ |
| --- | --- |

ส่วนราชการ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่  ปจ  74502/                  		วันที่   15  ตุลาคม  2557

เรื่อง   ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

ด้วย  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้ดำเนินการจัดทำประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  คิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 2,704 ตารางเมตร  ตามแบบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.นาแขมกำหนด วงเงินงบประมาณ  1,433,600 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)	ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  จึงขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ  สำเนาประกาศ  และสำเนาเอกสารสอบราคาฯดังกล่าวให้ท่านเพื่อดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้แต่งตั้ง  รายละเอียดที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจิตรา  บุญกระพือ)

เจ้าหน้าที่พัสดุรักษาราชการแทน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่  ปจ 74502 /ว143     	                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ถนน รพช.สายสระดู่ – สะพานหิน

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

25110

15  ตุลาคม  2557

เรื่อง   ขอส่งประกาศสอบราคาจ้าง

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี , นายอำเภอกบินทร์บุรี , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ , ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราจีนกระต่ายทอง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมโภชน์ก่อสร้าง , ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญนำเอ็นจิเนียริ่ง , ห้างหุ้นส่วนจำกัดกบินทร์รุ่งเรือง , ร้านกฤษณพาณิชย์, ห้างหุ้นสวนจำกัด ธนบัตร พาณิชย์,

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภรณ์พาณิชย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1.  สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม			 จำนวน  1  ฉบับ

2   สำเนาเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2558			 จำนวน  1  ฉบับ

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง      ลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  คิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 2,704 ตารางเมตร  ตามแบบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.นาแขมกำหนด วงเงินงบประมาณ  1,433,600 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ใคร่ขอส่งประกาศและเอกสารสอบราคา  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์  0-372-18183/โทรสาร   0-372-18184

รายชื่อแนบท้ายหนังสือที่  ปจ 74502/ว143  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2557

- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

- ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

- นายอำเภอกบินทร์บุรี

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  ปราจีนกระต่ายทอง

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  ส.สมโภชน์ก่อสร้าง

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  บุญนำเอ็นจิเนียริ่ง

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  กบินทร์รุ่งเรือง

- ร้านกฤษณพาณิชย์

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภรณ์พาณิชย์

ที่  ปจ 74502 /ว 144    	                                                           ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ถนน รพช.สายสระดู่ – สะพานหิน

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 25110

15  ตุลาคม  2557

เรื่อง   ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

เรียน   คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ  (รายละเอียดแนบท้ายนี้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1.  สำเนาคำสั่ง  อบต.นาแขม ที่ 550/2557  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2557              จำนวน  1  ชุด

2.  สำเนาประกาศ  อบต.นาแขม  ลงวันที่  15  ตุลาคม   2557		        จำนวน  1  ฉบับ

3.  สำเนาเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2555  ลงวันที่  15  ตุลาคม   2557        จำนวน  1  ฉบับ

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  คิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 2,704 ตารางเมตร  ตามแบบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.นาแขมกำหนด วงเงินงบประมาณ  1,433,600 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  จึงขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

สำเนาประกาศ  และสำเนาเอกสารสอบราคาฯ  ดังกล่าวให้ท่านเพื่อดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้แต่งตั้ง  รายละเอียดที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์  0-3728-1183

โทรสาร   0-3728-1184

ข้าพเจ้า  ผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ได้รับหนังสือและรับทราบ   ตามหนังสือ  อบต. นาแขม  ที่  ปจ

74502/ ว 88  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557 , บันทึกข้อความ  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  ไว้เรียบร้อยแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

เจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศสอบราคา

- นางสาวเบ็ญนิภา    ศรีวงษ์หัตถ์		…………………………..

- นางสาวภรณ์รพัชร โชคธนจิราวัชร		…………………………..

## เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

1.  นางสาวกุลธิดา  คำเที่ยงป้อม           	…………………………..

## คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

- นางวารินทร์  จันทรัตน์			..............................

- นางสาวปาลิดา    ขุนวิจิตร			…………………………..

- นางอุไรพร    ฤทธิธรรม			…………………………..

- นายสม    ทองขำ				…………………………..

- นายทวี     เปลี่ยนศิลป์	             	…………………………..

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

- นางมนัณญา    เยาว์ธานี			…………………………..

- นางสาวอารยา   มหาแสง			…………………………..

- นายจิรยุทธ์  เดชะ				…………………………..

- นายทองมี     ฟื้นฟ้า			…………………………..

- นายธนโชติ    ล้วนศรี		 	…………………………..

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- นายอธิพงศ์    ทับทิมฉาย                      ..............................

บัญชีรายการเอกสารที่ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม    เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติม

อาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่  อบต. นาแขมกำหนด  ลงวันที่  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2557

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเอกสาร | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | # เอกสารบรรจุในซอง ใบเสนอราคา บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา แผนการทำงาน # เอกสารแนบภายนอกซอง สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วน กรมทะเบียนการค้าของกระทรวง พาณิชย์ แสดงใครเป็นผู้จัดการ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานการจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ ใบมอบอำนาจ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองผลงาน ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 อื่น ๆ……………………………………….…….. - ……………………………… ……………….. - ……………………………………………….. - ………………………………………………… | จำนวน ……….…. แผ่น จำนวน ……….…. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น จำนวน …………. แผ่น |  |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   รายการเอกสารดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ……………………………………..  ผู้เสนอราคา

(…………………………………….)

วันที่ ………… เดือน ………………………….. พ.ศ. …………

ใบเสนอราคา

เรียน	ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา........................................

1. ข้าพเจ้า........................................................อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน................................ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์..................................โดย........................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่.................................และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่................................ (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อยู่ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา  ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้  (ถ้ามี)  เป็นเงินทั้งสิ้น..................................บาท(........................................................................................)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.................................บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.........................วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลรับคำเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

4.  กำหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที  หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้มีเริ่มทำงานตามสัญญา  (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง)  และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา  โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน.................วัน  นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

  - ทำสัญญาตามแบบสัญญาแจ้งแนบท้ายเอกสารสอบราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

ภายใน......................... วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

  - มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ใน  ข้อ  6   ของเอกสารสอบราคา

ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนาม ในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า(5%) ของราคาตาม

/  สัญญาที่...

-2-

สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ได้    เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะได้รับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง  ๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ   ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ   ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา  ณ  วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. .............

(ลงชื่อ)....................................................

(................................................)

ตำแหน่ง....................................................

ประทับตรา  (ถ้ามี)

### บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ

งาน      (  /   )    สอบราคา                 (    )    ประกวดราคา                 (    )    ซื้อ                  ( / )    จ้าง

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม	           ( /  )     ขาย           (   )    ให้

ตั้งแต่วันที่      15    เดือน     ตุลาคม    พ.ศ. 2557        ถึงวันที่       29      เดือน   ตุลาคม     พ.ศ. 2557

ราคาชุดละ       1,500          บาท        ตามประกาศฯ      ลงวันที่          15     เดือน     ตุลาคม      พ.ศ. 2557

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบล        นาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ลงวันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  1/2558

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อ ร้าน ห้างฯ บริษัท | ชื่อผู้จัดการ หรือ | ใบเสร็จรับเงิน |  | ลายมือชื่อผู้รับรูปแบบ | หมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผู้รับมอบอำนาจ | เล่มที่ | เลขที่ |  | เหตุ |

รวม	(  /   )  ขาย	(      )  ให้ 	จำนวน………....……..  ราย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ………………………… บาท   (...........................................................................)

(ลงชื่อ) ……………….……..………..

(นางสาวจิตรา  บุญกระพือ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### แบบชี้สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนบ้านท่าอุดม

โดย  นายอธิพงศ์   ทับทิมฉาย   ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ได้นำชี้สถานที่ก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น  เมื่อวันที่   12  พฤษภาคม  2557  เวลา  09.00-12.00  น.  มีรายการต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องทำตามที่กำหนดไว้  และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ระดับก่อสร้าง  ให้ถือระดับ  ดังนี้............................................................................

- ตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนบ้านท่าอุดม

- ..................................................................................................................................................

ฯลฯ

มีผู้ที่ซื้อแบบฯ  หรือผู้แทนผู้ซื้อแบบฯ  ตามบัญชี  (  /   )  ขาย       (      )  ให้  มาดูสถานที่ครั้งนี้

จำนวน........................ราย

| ลำดับที่ | บริษัท หจก. ห้างร้าน | ลายมือชื่อผู้มาดูสถานที่ | วัน เดือน ปี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(ลงชื่อ).......................................................เจ้าหน้าที่

(นายอธิพงศ์   ทับทิมฉาย)

นายช่างโยธา

บัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558

| ลำดับ | ชื่อ (นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา) | วัน/เดือน/ปี ที่รับเอกสาร | ลายมือชื่อ ผู้รับเอกสาร | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

การเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด    ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี (ชั้น 2) จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่     30      เดือน      กรกฎาคม       พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ลายมือชื่อ | เวลามา (น.) | ลายมือชื่อ | เวลากลับ (น.) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ใบรับซองสอบราคา

ได้รับซองสอบราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558  โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์   ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  คิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 2,704 ตารางเมตร  ตามแบบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.นาแขมกำหนด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ลงวันที่  15 ตุลาคม  2557                 จาก............................................................................................................ตามเลขที่รับ  อบต. นาแขม ............................/2558  ลงวันที่  ............................................................เวลา ........................น.

และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้ออกใบรับซองสอบราคาให้กับผู้เสนอราคาไว้แล้ว

(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รับซอง

(นางสาวจิตรา  บุญกระพือ)

ข้าพเจ้าได้รับใบรับซองสอบราคาแล้ว

(ลงชื่อ)..........................................................

(......................................................)

ประทับตรา  (ถ้ามี)

หมายเหตุ  ส่วนที่ 1  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

....................................................................................................................................................................................

ใบรับซองสอบราคา

ได้รับซองสอบราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558  โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์   ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  คิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 2,704 ตารางเมตร  ตามแบบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.นาแขมกำหนด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ลงวันที่  15 ตุลาคม  2557                 จาก............................................................................................................ตามเลขที่รับ  อบต. นาแขม ............................/2558  ลงวันที่  ............................................................เวลา ........................น.

และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้ออกใบรับซองสอบราคาให้กับผู้เสนอราคาไว้แล้ว

(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รับซอง

(นางสาวจิตรา  บุญกระพือ)

ข้าพเจ้าได้รับใบรับซองสอบราคาแล้ว

(ลงชื่อ)..........................................................

(......................................................)

ประทับตรา  (ถ้ามี)

ทะเบียนรับซองสอบราคา

ด้วย การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่   15- 29  ตุลาคม  2557  มีผู้มายื่นซองจำนวน....................ราย  ดังนี้

| ที่ | ชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา | ลงชื่อ | ยื่นซอง |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ว.ด.ป. | เวลา |  |

ปิดรับซองเวลา  16.30  น.  ของวันที่  29 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)…………………………………..เจ้าหน้าที่รับซอง

(นางสาวจิตรา  บุญกระพือ)

บันทึกการรับซองเสนอราคา

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

วันที่   29  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันที่  15 - 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 08.30  -  16.30 น.  ข้าพเจ้าเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ตาม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ที่  289/2557  ลงวันที่  9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ตามโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้ทำการรับซองเสนอราคาแล้ว  ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นซองเสนอราคาถูกต้อง  รวมทั้งสิ้น  ................ ราย  ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ยื่นซอง | ห้างร้านหรือบริษัท | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |

ได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้ว  จึงมอบซองเสนอราคาให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)	..................................................... เจ้าหน้าที่รับซอง

(นางสาวกุลธิดา      คำเที่ยงป้อม)

ได้ตรวจสอบซองเสนอราคาซึ่งรับมอบจากเจ้าหน้าที่รับซองแล้ว  ถูกต้องครบถ้วน  จึงได้มอบซองเสนอราคาให้กับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เพื่อดำเนินการต่อไปเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2557

(ลงชื่อ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกุลธิดา      คำเที่ยงป้อม)

/ ได้รับซอง.....

- 2 –

ได้รับซองเสนอราคาพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามรายการข้างต้นจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไว้ถูกต้อง

(ลงชื่อ)	...............................................ประธานกรรมการ

(นางวารินทร์  จันทรัตน์)

(ลงชื่อ)	................................................กรรมการ

( นางสาวปาลิดา    ขุนวิจิตร )

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ

( นางอุไรพร      ฤทธิธรรม )

(ลงชื่อ)	...............................................กรรมการ

(นายสม     ทองขำ)

(ลงชื่อ)	...............................................กรรมการ

(นายทวี     เปลี่ยนศิลป์)

บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

เขียนที่  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

วันที่  30  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองวันที่   30  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2557  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคาตามโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี    ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  4/2557  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

| ที่ | ชื่อผู้เสนอราคา | วงเงิน (บาท) | กำหนดแล้วเสร็จ (วัน) | ยืนราคา (วัน) | ยื่นซอง |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ว.ด.ป | เวลา |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ราคานี้ยังไม่พิจารณาเอกสาร |

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   ขอแจ้งราคาที่เสนอต่ำสุดให้ผู้เสนอราคาราคาทราบ  เอกสารต่าง ๆ  ที่ผู้เสนอราคายื่น   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาขอพิจารณาตรวจสอบเอกสาร  คุณสมบัติที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่นั้น เพื่อตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการ

(นางวารินทร์  จันทรัตน์)

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ		(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(นางสาวปาลิดา     ขุนวิจิตร)			                               ( นางอุไรพร    ฤทธิธรรม )

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ		(ลงชื่อ...................................................กรรมการ

(นายสม    ทองขำ)                                                                       (นายทวี     เปลี่ยนศิลป์)

บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

เขียนที่  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

วันที่  30  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองวันที่  30  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2557  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคาตามโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  4/2557 เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

| ที่ | ชื่อผู้เสนอราคา | วงเงิน (บาท) |  | กำหนดแล้วเสร็จ (วัน) | ยืนราคา (วัน) | ยื่นซอง |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ว.ด.ป | เวลา |  |

/ คณะกรรมการ

- 2 -

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า............................................

..................................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคามี คุณสมบัติและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

เห็นควรเรียก .............................................................................. มาทำการต่อรองราคา และทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงได้เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง   เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)	..................................................ประธานกรรมการ

(นางวารินทร์  จันทรัตน์)

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ		(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(นางสาวปาลิดา     ขุนวิจิตร)			                ( นางอุไรพร    ฤทธิธรรม )

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ		(ลงชื่อ...................................................กรรมการ

(นายสม    ทองขำ)                                                              (นายทวี     เปลี่ยนศิลป์)

พิจารณาแล้ว	(	)    อนุมัติ

(	)   ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................

(ลงชื่อ)................................................... ผู้สั่งจ้าง

( นายศิวพจน์    คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

วันที่  30  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2557

# บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

เขียนที่  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ

วันที่  30  กรกฎาคม  2557

ตามที่...............................................................................ได้เสนอราคา  ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม   ตามโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   โดยวิธีสอบราคา   ตามใบเสนอราคา  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2557  เสนอราคาเป็นเงิน.................................บาท (..............................................................................)  นั้น

# คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาได้ทำการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า

ขอยืนราคาเดิม

.

ยินยอมลดราคาลงเป็นจำนวนเงิน...................................................บาท

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่กล่าวข้างต้นพร้อมกันจึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  …………………………..……....ผู้เสนอราคา

( .................................................  )

(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ

(นางวารินทร์  จันทรัตน์)

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ		(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(นางสาวปาลิดา     ขุนวิจิตร)			                               ( นางอุไรพร    ฤทธิธรรม )

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ		(ลงชื่อ...................................................กรรมการ

(นายสม    ทองขำ)                                                                        (นายทวี     เปลี่ยนศิลป์)

บันทึกต่อรองราคา

เขียนที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2556

วันนี้เวลา        10.30           น.                               ร้านกฤษณพาณิชย์                                  ผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านหนองมันปลา  หมู่ที่ 3  ไปบ้านวังห้าง  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  787  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,148  ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร   ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  2/2555  ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2555  ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาว่าเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด  และเอกสารถูกต้องครบถ้วน    ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม   และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้ต่อรองราคากับ  ร้านกฤษณพาณิชย์

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการอำเภอกบินทร์บุรี  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0845.6/ว467  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2546  มีรายละเอียดดังนี้

ราคากลางของ  อบต.นาแขม			จำนวน       1,699,000      บาท

ราคาที่ได้เสนอไว้กับ  อบต.นาแขม		จำนวน       1,697,000      บาท

ยินยอมขอปรับลดราคาลง			จำนวน                          บาท

ยืนยันราคาตามที่เสนอมา				จำนวน        1,697,000  บาท

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )                                    (  นายธวัชชัย  บุรุษภาพ  )

(ลงชื่อ) ................................................... พยาน	(ลงชื่อ)...................................................พยานผู้รับจ้าง

( นายนพดล    โพธ์ศรี )                                          ( นางฐิติรัตน์    พิบูลย์ )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

เรื่อง  ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอด

รถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง   รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด ในวันที่   10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นซองสอบราคา  จำนวน ……2…. ราย  เรียงลำดับจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด  ดังนี้

| ที่ | ชื่อผู้เสนอราคา | วงเงิน (บาท) | กำหนดแล้วเสร็จ (วัน) | ยืนราคา (วัน) | ยื่นซอง |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | วัน เดือน ปี | เวลา |  |
| 1 2 | ร้านธนบัตร พาณิชย์ ร้านธนภรณ์พาณิชย์ | 130,000.00 144,000.00 | 30 30 | 60 60 | 29 ก.ค. 2557 29 ก.ค. 2557 | 16.25 น. 14.30 น. | *เสนอราคาต่ำสุด |

คณะกรรมการเปิดซอง  ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า    ร้านธนบัตร พาณิชย์   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการสอบราคา  มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ที่  ปจ 74502/ว    				                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ถนน รพช.สายสระดู่ – สะพานหิน

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

31  กรกฎาคม  2557

เรื่อง	ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการจัดจ้าง

เรียน     ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี , นายอำเภอกบินทร์บุรี , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ , ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราจีนกระต่ายทอง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมโภชน์ก่อสร้าง , ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญนำเอ็นจิเนียริ่ง , ห้างหุ้นส่วนจำกัดกบินทร์รุ่งเรือง , ร้านกฤษณพาณิชย์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-11 , กำนันตำบลนาแขม

อ้างถึง	หนังสือ อบต.นาแขม  ที่ ปจ 74502/ว89    ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม			      	            จำนวน  1  ฉบับ

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติม

อาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง   รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด   นั้น

# องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม   ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาแล้ว  ในวันที่ 30  กรกฎาคม  2557   และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาผลผู้ชนะการสอบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

# ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม   จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านให้ประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคาโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน   ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์  0-3721-813

โทรสาร   0-3721-814

ที่   ปจ 74502/ 						                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ถนน รพช.สายสระดู่ – สะพานหิน

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

25110

31  กรกฎาคม  2557

เรื่อง	แจ้งให้ไปทำสัญญาจ้าง

เรียน

ตามที่ท่านได้มายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด     ตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  4/2557   ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ซึ่งได้ทำการเปิดซองสอบราคา  เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม  2557  โดยท่านเสนอราคา  เป็นเงิน 144,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  พิจารณาแล้ว  จึงตกลงให้ท่านดำเนินการตามที่ได้เสนอราคาโดยให้ไปทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือนี้  พร้อมกับนำหลักประกันสัญญา  เป็นเงิน 7,200  บาท  (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ไปมอบไว้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ในวันทำสัญญาด้วย

อนึ่ง  หากท่านไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  จะสงวนสิทธิ์ปฏิบัติตามประกาศฯ  ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์  0-3721-813

โทรสาร   0-3721-814

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่  4/2557

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่   7    เดือน    สิงหาคม    พ.ศ. 2557  ระหว่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม            โดย นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ  ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า     “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  กับ ร้านธนภรณ์พาณิชย์  โดย นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์                            ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499  เมื่อวันที่  22  มีนายน  2547  ทะเบียนเลขที่  พค.0403  มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ 260  หมู่ที่  1  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี    แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

##### คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง  และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ณ บริเวฯที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด      ตามข้อกำหนดและเงื่อนแห่งสัญญานี้  รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ  ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ  2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1  ผนวก 1 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ		จำนวน	 1  ชุด

2.2  ผนวก 2 ใบเสนอราคา						จำนวน	 2  หน้า

2.3  ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา					จำนวน	 3  หน้า

2.4  ผนวก 4  บัญชีรายการเอกสาร	ฯ					จำนวน	 1  ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง    ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                            ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ ข้อ 3 หลักประกัน...

- 2 -

## ข้อ  3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น  เงินสด  ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่  2/2557  เลขที่ 070 เป็นจำนวนเงิน  9,925  บาท  มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ  4  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน  198,500  บาท  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่  1  เป็นเงินจำนวน......................-....................บาท  (...........................................................)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...........................-...........................ให้แล้วเสร็จภายใน..................-...................วัน

งวดที่  2  เป็นเงินจำนวน......................-....................บาท  (...........................................................)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...........................-...........................ให้แล้วเสร็จภายใน..................-...................วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.......198,500....บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)         เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ  18

ข้อ 5  ก.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด - วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด  -  วัน  นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานและต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด  -  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้ามิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกลงเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                             ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ข้อ 5 ข.  กำหนด...

- 3 -

ข้อ  5  ข.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่    8   สิงหาคม  2557  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่  6  กันยายน  2557  ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา  หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6  ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ  5  หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้  ภายในกำหนด  2  ปี  -  เดือน  นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง  อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย  หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า  โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น  หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7 	การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี้  นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้  และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                            ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ ข้อ 8 การควบคุม....

- 4 -

ข้อ  8 	การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ  และความชำนาญ  และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง  คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง  การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 	ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น  แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง  เมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงานครั้งสุดท้าย  ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ  6  เท่านั้น

ข้อ 10 	การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง  รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุภัยหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผูว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                             ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ การตรวจ....

- 5 -

ข้อ 11 	การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว       หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น  ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า  กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง  มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้  ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14  งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา  หากงานพิเศษนั้นๆ  อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้  ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น  หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือ

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                              ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ ราคารวม....

- 6 –

ราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา  (ถ้ามี)  กันใหม่เพื่อความเหมาะสม  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตาแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง  แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ  19  ต่อไปได้

ข้อ 15  ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ  198  บาท  และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ  300  นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา  หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้  ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  16  ก็ได้  และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลักบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้  ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา  และค่าใช้จ่ายในการควงคุมงานเพิ่ม  (ถ้ามี)  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17  การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน  ค่าจ้างที่ค้างจ่าย  หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ก็ได้

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                             ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ หากมีเงิน....

- 7 -

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะ

คืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18  การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง  ลูกจ้าง  ตัวแทน  หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด  ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง  และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ  (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด  และใช้การได้ทันที

ข้อ 19  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

19.1  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้  หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

19.2  เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ  2  คน  โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการ  ระงับข้อพิพาท  และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  จากนั้นภายในระยะเวลา         30  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว  คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง               ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระบับข้อพิพาทนั้นได้  ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา  30  วัน  นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน  ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระบับข้อพิพาทต่อไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

19.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

19.4  คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี  ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันสัญญา

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                            ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ 19.5  คู่สัญญา....

- 8 -

19.5  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม  อนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด  ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว  แล้วแต่กรณี

ข้อ 20  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง  อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21  มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า  ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1  .....................ช่างก่อสร้าง..........................

21.2  ................................................................

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง  พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก  นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน  ก่อนเริ่มลงมือทำงาน  และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ……………….………………ผู้ว่าจ้าง           	         (ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

( นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ )                                                           ( นางเบญจวรรณ  โพธิ์ศรี )

/ (ลงชื่อ)....

- 9 -

(ลงชื่อ)................................................... ผู้ว่าจ้าง

( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

(ลงชื่อ)…….…………………………..ผู้รับจ้าง

(ร้านธนภรณ์  พาณิชย์   )

(ลงชื่อ)...................................................พยาน

( นางสาวชลอรัตน์    ทองเหลือง )

(ลงชื่อ)...................................................พยาน

(  นายจิรยุทธ์    เตชะ )

ร้าน ธนภรณ์ พาณิชย์

เลขที่ 260 หมู่ที่ 1  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่  8  สิงหาคม   2557

เรื่อง     แจ้งเข้าดำเนินงาน

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

อ้างถึง   สัญญาจ้างเลขที่  4/2557  ลงวันที่ 7  สิงหาคม  2557

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้ว่าจ้างให้  ข้าพเจ้า  ร้านธนภรณ์  พาณิชย์   ดำเนินการ

โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม      ตำบลนาแขม   อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง   รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด  เป็นจำนวนเงิน 198,500 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาที่อ้างถึง  นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ร้านธนภรณ์  พาณิชย์   ขอแจ้งเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2557  เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

# ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)                                                ผู้รับจ้าง

( ร้านธนภรณ์  พาณิชย์  )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง

ตาม  ที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้พิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง   รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ทำสัญญาจ้างกับ ร้านธนภรณ์  พาณิชย์  ตามสัญญาจ้าง        เลขที่  4/2557  ลงวันที่  7  สิงหาคมคม  2557  เป็นจำนวนเงิน 198,500 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างควบคุมงานจะทำการตรวจรับงานจ้างในวันที่  22  สิงหาคม  2557  เวลา 10.00  น.

จึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  21   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

( นายศิวพจน์    คูวิจิตรสุวรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ร้าน ธนภรณ์ พาณิชย์

เลขที่ 260 หมู่ที่ 1  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่  25   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2557

เรื่อง	ส่งมอบงาน

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

อ้างถึง	สัญญาจ้างเลขที่  4/2557  ลงวันที่ 7  สิงหาคม 2557

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ว่าจ้างให้  ข้าพเจ้า  ร้านธนภรณ์ พาณิชย์ ดำเนินการ    โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม      ตำบลนาแขม   อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร  จำนวน  2  หลัง   รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  4/2557  ลงวันที่                      7  สิงหาคม 2557   เป็นจำนวนเงิน  198,500 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่  4/2557  ลงวันที่  7  สิงหาคม 2557เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเบิกเงินค่าจ้างดังกล่าว  ให้กับข้าพเจ้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( ร้านธนภรณ์  พาณิชย์  )

ผู้รับจ้าง

ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จ้างเหมา โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 หลัง กับ ร้านธนภรณ์ พาณิชย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 198,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจ้างไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ เดือน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึงสมควรจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อไป (ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ (นางมนัณญา เยาว์ธานี) (ลงชื่อ)................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ (นางสาวอารยา มหาแสง) (นายจิรยุทธิ์ เตชะ) (ลงชื่อ)................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ (นายทองมี พื้นฟ้า) (นายธนโชติ ล้วนศรี) เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ การจ้างไว้เป็นการถูกต้องแล้ว - เห็นควรเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้รับจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป (นางสาวจิตรา บุญกระพือ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ - เห็นควรสั่งการต่อไป - อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ (นางมนัณญา เยาว์ธานี) (นายศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ที่ 74502/ - วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร – ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 หลัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.นาแขมกำหนด เป็นจำนวนเงิน 198,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นั้น # บัดนี้ ร้านธนภรณ์ พาณิชย์ ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 จึงขอให้ท่านมาเพื่อตรวจรับงานจ้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. จึงเรียนมาเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย # ลงชื่อ............................................. (นายศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม - รับทราบ - (นางมนัณญา เยาว์ธานี) ................................................... - (นางสาวอารยา มหาแสง) .................................................. - (นายจิรยุทธิ์ เตชะ) ................................................... - (นายทองมี ฟื้นฟ้า ) ................................................... - (นายธนโชติ ล้วนศรี) ...................................................

ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ขอรับรองว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายถนน  คสล.  หมู่ที่  8  บ้านตลิ่งชัน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  892  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด จริง และถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์    สื่อกลาง)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ                         (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายจิรยุทธิ์    เตชะ)                                                                  (นายนพดล    โพธิ์ศรี)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ                         (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นางทองขาว    ทองจันทรา)                                                             (นายไสว      สมจัว)

ก่อนดำเนินการ

- ขอรับรองว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายก่อนดำเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  8  บ้านตลิ่งชัน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  892  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด จริง และถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์    สื่อกลาง)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ                         (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายจิรยุทธิ์    เตชะ)                                                                  (นายนพดล    โพธิ์ศรี)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ                         (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นางทองขาว    ทองจันทรา)                                                             (นายไสว      สมจัว)

ขณะดำเนินการ

- ขอรับรองว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายก่อนดำเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  หมู่ที่  8  บ้านตลิ่งชัน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  892  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาแขมกำหนด  จริง และถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์    สื่อกลาง)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ                         (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายจิรยุทธิ์    เตชะ)                                                                  (นายนพดล    โพธิ์ศรี)

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ                         (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นางทองขาว    ทองจันทรา)                                                             (นายไสว      สมจัว)

ที่  ปจ ๗๔๕๐๒/             	                                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ถนน รพช.สายสระดู่ – สะพานหิน

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

ตุลาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง     ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๑๑  บ้านหนองแสง

เรียน    ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาเอกสารประกอบการเบิกจ่าย						              จำนวน ๑  ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้รับหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๐๘๙๕  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๑๑  บ้านหนองแสง  ตำบลนาแขม  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐๗.๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้จ้างเหมา บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต ๑๙๙๔ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่  ๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๕กันยายน  ๒๕๕๖  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๔๙๘,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) สิ้นสุดสัญญาวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๖  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  บ้านตลิ่งชัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุวัฒน์   สื่อกลาง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ส่วนการคลัง  อบต.นาแขม

โทรศัพท์   ๐-๓๗๒๑-๘๘๑๓

คู่ฉบับ

ที่  ปจ ๗๔๕๐๒/             	                                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ถนน รพช.สายสระดู่ – สะพานหิน

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

กันยายน  ๒๕๕๖

เรื่อง     ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  บ้านตลิ่งชัน

เรียน    ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาเอกสารประกอบการเบิกจ่าย						           จำนวน ๑  ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้รับหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๘๑๗  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  หมู่ที่  ๘  บ้านตลิ่งชัน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๙๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้จ้างเหมา บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต ๑๙๙๔ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่  ๒/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) สิ้นสุดสัญญาวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๖  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  บ้านตลิ่งชัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุวัฒน์   สื่อกลาง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ส่วนการคลัง  อบต.นาแขม

โทรศัพท์   ๐-๓๗๒๑-๘๘๑๓

ที่  ปจ 0037.7/             	                                                                                     ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี

ถนนนครราชสีมา – ฉะเชิงเทรา

จังหวัดปราจีนบุรี 25110

กันยายน  2555

เรื่อง     ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  บ้านตลิ่งชัน

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือ อบต.นาแขม  ที่  ปจ 74502/083  ลงวันที่  14  กันยายน  2555                                                                                   จำนวน  1  ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  10  บ้านโนนเกาะลอ  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  160  เมตร                    หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  640  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  (ตามแบบ อบต.นาแขมกำหนด)  จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,699,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  และองค์การบริหารส่วนตำบลนมแขมได้จ้างเหมา  ร้านกฤษณพาณิชย์  ตามสัญญาจ้างเลขที่  1/2555  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2555  เป็นจำนวนเงิน  1,697,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  สิ้นสุดสัญญาวันที่  16  กันยายน  2555  นั้น

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้ทำการตรวจงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2555  จึงขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  10  บ้านโนนเกาะลอ    รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  เพื่อให้จังหวัดพิจารณาเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ

โทร/โทรสาร  0-3728-8013